2025年度应急工作总结报告

报告编号：BJTZTX-ITSS-1007

编制单位：北京图知天下科技有限责任公司

编制人：王志豪

审核人：董峰

批准人：严超

编制时间：2025年12月31日

# 一、工作概述

2025年度，北京图知天下科技有限责任公司（以下简称“乙方”）依据与中国华电科工集团有限公司（以下简称“甲方”）签订的《运维服务合同》及相关附件，围绕新能源场站设备智能运维服务项目，系统开展了应急管理工作。重点完成了应急预案编制、应急实施方案制定、应急演练组织与评估等工作，初步建立了覆盖“预防—响应—恢复—改进”全过程的应急管理体系。

本年度应急管理工作以《应急预案》（BJTZTX-ITSS-1002）、《应急实施方案》（BJTZTX-ITSS-1003）为核心依据，并于2025年12月16日成功组织了首次灾难恢复应急演练，验证了应急机制的有效性。

# 二、应急体系建设情况

## 1. 应急预案与方案编制

- 《应急预案》（BJTZTX-ITSS-1002）：明确了应急工作的总则、组织架构、事件分级、响应流程、后期处置及预案管理要求，作为主合同的有效附件。

- 《应急实施方案》（BJTZTX-ITSS-1003）：细化了三类响应级别的具体操作流程、通讯规则、关键保障措施及文书模板，具备可操作性。

两份文件于2025年1月7日完成编制、审核与批准，为全年应急工作提供了制度保障。

## 2. 应急组织架构

建立了甲乙双方联合组成的应急管理部：

- 组长：甲方指定项目总代表

- 副组长：乙方现场负责人（王志豪）

- 成员：甲乙双方技术骨干（如董峰）

职责明确，涵盖应急指挥、资源协调、技术处置、信息上报等关键环节。

## 3. 日常保障机制

- 每日站班会：乙方每日向甲方汇报运维计划与风险事项。

- 7×24小时监控告警：关键指标异常自动触发告警。

- 文档管理：所有应急响应记录归档保存。

# 三、应急演练开展情况

## 1. 演练组织

- 演练名称：灾难恢复应急演练（二级响应模拟）

- 演练时间：2025年12月16日 09:00-11:30

- 演练场景：数据库主节点磁盘I/O异常宕机，触发高可用自动切换，部分业务短暂延迟。

- 参与单位：甲方（中国华电科工集团）、乙方（北京图知天下科技）

## 2. 演练成果

| 目标 | 达成情况 | 关键数据 |
| --- | --- | --- |
| 流程目标 | ✅ 达成 | 从事件发生到启动响应用时20分钟（优于30分钟要求） |
| 沟通目标 | ✅ 达成 | 信息闭环完整，文书准确率100% |
| 处置目标 | ✅ 达成 | 故障恢复时间8分钟（RTO≤30分钟），数据零丢失（RPO=0） |

## 3. 暴露问题

- 监控告警系统在故障切换过程中产生多条重复告警，影响识别效率。

- 甲方技术细节沟通时间略长，建议建立标准化问答机制。

- 演练通知范围不够广，对非参演人员造成一定干扰。

# 四、存在问题与改进措施

| 问题 | 改进措施 | 责任方 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 监控告警重复 | 优化告警规则，减少关联告警数量 | 乙方 | 2026年1月31日 |
| 技术沟通效率 | 建立标准化技术沟通模板与升级路径 | 双方 | 持续改进 |
| 演练通知范围 | 提前书面通知所有相关人员，明确注意事项 | 乙方 | 下次演练前 |

# 五、2026年应急工作展望

为进一步提升应急管理能力，2026年计划重点推进以下工作：

1. 完成监控告警规则优化，实现告警数量减少30%以上。

2. 组织至少一次跨级别演练（如一级响应或数据泄露场景）。

3. 建立技术沟通标准化机制，提升甲乙双方协作效率。

4. 定期评审并修订应急预案，确保与实际运维情况保持同步。

5. 推动演练成果落地，将改进建议纳入日常运维流程。

# 六、结论

2025年度，项目应急管理体系从无到有，完成了制度搭建、方案落地、实战演练验证等关键节点。首次演练成功检验了应急组织架构、响应流程、高可用机制的有效性，暴露的问题具体、可改进。整体而言，项目应急管理工作处于有序推进、持续优化的阶段。

|（注：文档部分内容可能由 AI 生成）