中机创科科技发展（北京）有限公司

中机中联智慧工程管理平台运维项目
服务报告计划

文件编号：ZJCK-06-00

| 编制部门:经营拓展部 | 编制时间:2026.01.10 |
| --- | --- |
| 版本:V1.0 | 审核时间:2026.01.10 |
| 批准人:李凯 | 审批时间:2026.01.10 |

目录

中机创科科技发展（北京）有限公司	1

中机中联智慧工程管理平台运维项目 交付方案	1

1. 计划目的	3

2. 二、报告目标	3

3. 目标受众	3

4. 报告类型与频率	3

5. 报告内容与格式	4

5.1. 项目周报（模板框架）	4

5.2. 月度服务报告（3月）	4

5.3. 一阶段开发完成专项报告（模板框架）	4

5.4. 格式规范	5

6. 报告发布与归档	5

7. 反馈与改进机制	5

计划目的

本服务报告计划旨在系统规划中机中联智慧工程管理平台项目在2026年3月的服务报告工作。通过明确报告目标、受众、频率、内容格式、数据来源及责任人，确保项目团队能持续产出及时、可靠、准确且双方认可的服务报告，支撑项目决策与甲乙双方的有效沟通。

二、报告目标

本月服务报告的核心目标是：

- 向甲方（中机中联）证明阶段性开发进度与成果交付情况，确保甲方对项目状态有清晰认知；

- 向内部管理层汇报团队绩效与资源投入，支撑内部管理与决策；

- 记录本月重大事项与风险，为后续验收和项目复盘积累依据。

目标受众

| 受众 | 关注重点 |
| --- | --- |
| 甲方项目经理/接口人 | 运维情况、一阶段运维情况、交付物质量、风险与问题 |
| 甲方管理层（如需） | 项目整体进展、里程碑达成、合同履约情况 |
| 乙方内部管理层 | 团队工作量、资源利用率、技术难点与风险 |
| 乙方项目团队 | 任务分工、待办事项、改进方向 |

报告类型与频率

根据合同约定的三个阶段开发任务及项目实际需要，2026年3月计划产出以下服务报告：

| 报告类型 | 频率 | 交付时间 | 核心目的 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目周报 | 每周一次 | 每周五下班前 | 跟踪一周开发进展、风险与问题 |
| 月度服务报告（3月） | 每月一次 | 4月3日前 | 系统总结本月工作、SLA达成、下月计划 |
| 一阶段运维专项报告 | 一次性 | 一阶段验收时 | 证明一阶段6个功能（技术交底、施工日志、质量巡检、安全教育、安全技术交底、安全巡检）开发完成 |

报告内容与格式

项目周报（模板框架）

本周概述：本周主要工作及关键进展（2-3句话）

开发进度：各功能模块完成度（按一/二/三阶段分别标注）

本周完成事项：已完成的功能开发、测试、部署等

下周计划：下周重点开发任务

风险与问题：技术难点、资源瓶颈、需甲方协调事项

附件：相关代码提交记录、测试报告等

月度服务报告（3月）

报告概述：报告周期、编制目的

本月服务概况：合同服务范围回顾、团队配置与出勤

本月开发进度总览：

一阶段功能完成情况（技术交底、施工日志、质量巡检、安全教育、安全技术交底、安全巡检）

二阶段功能启动/推进情况

三阶段功能筹备情况

交付物状态：源代码工程包、操作手册的准备情况

本月重大事件：技术攻关、需求变更、问题处理等

风险与应对：当前风险及拟采取措施

下月工作计划：4月重点任务与目标

附件：相关数据、截图、日志等

一阶段开发完成专项报告（模板框架）

报告目的：证明一阶段开发任务已完成，提请甲方验收

完成功能清单：逐项列明6个功能的开发完成情况

功能演示说明：各功能操作路径与核心流程

代码与文档交付：源代码工程包、操作手册的交付说明

部署情况：项目现场服务器部署进展

格式规范

周报：Word文档或邮件正文

月度报告：Word/PDF文档

专项报告：Word/PDF文档，附演示截图与操作录屏（如需）

报告发布与归档

- 审核流程：报告初稿由项目经理编写后，提交运维经理审核；

- 发布方式：审核通过后，通过邮件正式发送至甲方指定接口人，抄送双方项目经理；

- 归档管理：所有报告统一归档至项目文档库，留作验收和结算依据；

- 保密要求：报告内容涉及甲方保密资料，发布和归档需严格遵守合同附件1《保密协议》的相关规定。

反馈与改进机制

- 每份报告发布后，主动征询甲方对报告内容、格式、频率的反馈意见；

- 每月项目例会对本月报告工作进行复盘，优化报告模板与流程；

- 根据项目阶段推进（如进入二阶段开发），适时调整报告内容侧重点。