中机创新科技发展（重庆）有限公司

2026年度运维服务质量管理计划

文件编号：ZJCK-04-09

| 编制部门:质量部 | 编制时间:2026.01.10 |
| --- | --- |
| 版本:V1.0 | 审核时间:2026.01.10 |
| 批准人:李凯 | 审批时间:2026.01.10 |

修订记录

| 修订日期 | 版本 | 变更说明 | 修订人 | 审批人 | 批准人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026.01.10 | V1.0 | 新建 | 刘汀 | 邹雪 | 李凯 |

目录

中机创新科技发展（重庆）有限公司	1

2026年度运维服务质量管理计划	1

1. 总则	4

1.1. 目的	4

1.2. 适用范围	4

2. 引用依据	4

3. 定义与术语	4

4. 管理内容与要求	5

4.1. 质量管理目标	5

4.2. 质量保证组织与职责	5

4.3. 质量保证活动与实施计划	5

4.3.1. 指标监控与数据收集	5

4.3.2. 内部审核	6

4.3.3. 管理评审	6

4.3.4. 满意度调查	6

4.3.5. 客户投诉	7

4.3.6. 改进跟踪与闭环	8

4.4. 质量保证活动时间表	8

总则

目的

为系统性地规划、执行与监督公司运维服务全过程的年度质量保证活动，确保服务交付、管理体系和技术研发符合既定的质量标准、SLA承诺及公司战略要求，特制定本计划。本计划旨在通过结构化、数据驱动的质量监督与闭环改进机制，识别并降低服务风险，推动运维服务质量与效率的持续提升，最终保障客户满意与业务目标的达成。

适用范围

本计划适用于公司所有运维服务项目、过程活动及相关支持活动的质量管理。涵盖服务交付、技术研发、知识管理、应急响应、客户满意度管理以及运维管理体系本身的有效性评估。

引用依据

- GB/T 28827.1-2022 《信息技术服务 运行维护 第1部分：通用要求》

- GB/T 28827.2-2012 《信息技术服务 运行维护 第2部分：交付规范》

- T/CESA 1299-2023 《信息技术服务 运行维护服务能力成熟度模型》

- 公司《运维服务过程框架管理制度》及相关三级文件。

定义与术语

| 术语 | 定义 |
| --- | --- |
| 质量保证 | 指所有有计划、系统性的活动，旨在提供充分信任，表明项目或服务过程能够持续满足既定的质量标准与要求。 |
| SLA | 服务提供方与客户之间正式约定的、可量化测量的服务性能标准，是衡量服务质量的核心依据。 |
| 内部审核 | 为确定管理体系是否符合策划的安排、标准的要求以及体系是否得到有效实施和保持，而独立进行的、系统性的、文件化的检查活动。 |
| 不符合项 | 未满足要求（如体系文件、标准、SLA、法规要求）的情况。 |
| 管理评审 | 由最高管理者主持的，对管理体系的适宜性、充分性和有效性进行的系统性评价，以确定改进机会和变更需求。 |

管理内容与要求

质量管理目标

2026年度质量保证工作的核心目标是确保《运维服务能力管理指标体系》中所有关键绩效指标（KPI）的达成率不低于其设定的目标值。具体目标分类如下：

| 指标类别 | 关键指标名称 | 目标值 | 质量保证关注重点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量 | 客户满意度 | ≥90% | 提升体验，分析不满意项 |
|  | 客户投诉次数 | ≤2次/年 | 预防与快速处理 |
|  | 内审次数 | ≥1次/年 | 体系符合性验证 |
|  | 管理评审次数 | ≥1次/年 | 体系持续适宜性 |

质量保证组织与职责

| 角色 | 所在部门 | 质量保证职责 |
| --- | --- | --- |
| 组长 | 质量部 | - 总体负责本计划的批准、发布与执行监督。 - 主持内部审核与管理评审会议。 - 审批重大不符合项报告及改进计划。 - 向公司管理层报告年度质量目标（KPI）达成情况。 |
| 执行专员 | 质量部 | - 具体组织实施各项质量保证活动。 - 监控KPI数据：收集、核对各部门报送的指标数据，验证其真实性 - 编制《月度/季度KPI监控报告》和《质量趋势分析报告》。 - 跟踪所有不符合项及改进措施的闭环。 |
| 数据/过程责任人 | 经营拓展部、技术研发中心、综合管理部等 | - 负责达成所属KPI：按指标频度要求，确保负责的指标达到目标值 - 负责数据报送：按时、准确向质量部报送负责的指标数据及支撑材料。 - 参与内审，对发现的不符合项负责制定并执行纠正措施。 |

质量保证活动与实施计划

指标监控与数据收集

活动：建立基于KPI的常态化数据监控机制。

实施：质量部根据指标体系频度（月度、季度、半年、年度），制定《KPI数据收集计划表》。

各责任部门在规定时间内，通过指定渠道（如系统导出、报表）提交数据及简要说明。

质量部执行专员对数据进行逻辑校验与抽样复核，识别异常数据或未达标指标。

输出：《KPI数据收集台账》、《月度/季度KPI监控报告》。

内部审核

活动：对运维服务管理体系的全面、系统审核，验证其与指标体系及标准要求的符合性。

实施：每年最少进行一次。

审核范围应覆盖所有与指标体系相关的部门及活动。

审核发现将作为评估“内审次数”指标和体系改进的依据。

输出：《内部审核计划》、《内部审核检查表》、《内部审核报告》、《不符合项报告》。

管理评审

活动：由最高管理者主持，基于KPI达成情况、内审结果、客户反馈等，评价体系的持续适宜性、充分性和有效性。

实施：每年至少进行一次。

输入材料必须包括《年度KPI达成情况分析报告》、《内部审核报告》、《客户满意度分析报告》等。

会议输出关于体系、目标、资源等方面的改进决策。

输出：《管理评审计划》、《管理评审报告》、《改进措施决议表》。

满意度调查

为持续了解客户需求与期望，评价服务绩效，每年至少进行两次全面的客户满意度调查。

- 调查策划与执行

频次与时间：计划于2026年6月（年中）、2026年12月（年末）各进行一次。

调查方式：采用线上问卷（为主）与关键客户访谈（为辅）相结合的方式。

问卷设计：由质量部主导设计，内容需覆盖服务响应、解决能力、沟通、整体满意度等方面，并包含开放式问题。

执行：由服务台协助向当期有服务交互的客户发送调查邀请，质量部负责过程监控与催办。

- 数据分析与报告

调查截止后，质量部对回收数据进行统计与分析。

计算整体满意度得分，并分析各维度得分、客户书面意见。

编制《客户满意度调查报告》，报告需包括：调查概况、数据分析、主要发现、优势与待改进项。

- 改进措施与跟踪

对于调查中识别出的不满意项或明确改进建议，质量部协同经营拓展部进行根因分析。

将确需改进的事项纳入《质量改进跟踪台账》，明确责任部门与完成时限。

在下一次满意度调查中，应对前期改进措施的效果进行针对性回访或评估。

客户投诉

活动：建立项目客户投诉闭环管理机制

实施：质量部作为客户投诉的统一归口管理部门，负责投诉的登记、调查核实与跟踪验证，确保投诉受理、原因分析、整改落实、效果验证形成闭环流程。

经营拓展部及相关责任部门配合进行原因分析，制定整改措施并落实，质量部对整改效果进行验证。

质量部每季度对客户投诉情况进行统计分析，监控年度累计投诉数量（控制指标为≤2次）及投诉处理及时率、闭环率（目标均为100%）。

输出：《客户投诉登记表》、《客户投诉分析报告》

投诉处理结果及分析数据，作为服务质量改进、内部审核及绩效考核的输入依据

改进跟踪与闭环

活动：对所有监控、检查、审核、评审中发现的不符合项或改进机会进行系统跟踪。

实施：建立《质量改进跟踪台账》，记录问题来源、责任部门、纠正预防措施（CAPA）计划及完成状态。

质量部执行专员定期跟踪整改进度，并验证措施的有效性。

将改进闭环情况作为下一次管理评审的输入。

输出：《质量改进跟踪台账》、《纠正与预防措施报告》。

质量保证活动时间表

| 序号 | 质量保证活动 | 关联KPI（示例） | 责任部门 | 主要时间节点 | 关键输出物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KPI数据月度监控 | 事件解决率、服务可用率等月度指标 | 质量管理专员 | 每月前5个工作日 | 《月度KPI监控简报》 |
| 2 | KPI数据季度分析与报告 | SLA达成率、培训完成率、新增知识条目等季度指标 | 质量部 | 每季度首月第10个工作日前 | 《季度KPI达成情况分析报告》 |
| 3 | 客户满意度调查与分析 | 客户满意度 | 服务台（执行）、质量部（分析） | 2026年6月、2026年12月 | 《半年度客户满意度调查报告》 |
| 4 | 内部审核 | 内审次数 | 质量部、内审组 | 2026年12月 | 《内部审核报告》及系列文件 |
| 5 | 管理评审 | 管理评审次数 | 公司管理层、质量部 | 2026年12月 | 《管理评审报告》及决议 |
| 6 | 年度质量绩效总结 | 所有年度指标（如客户投诉次数、项目及时交付率） | 质量部 | 2026年12月 | 《年度运维服务质量绩效报告》 |