中机创新科技发展（重庆）有限公司

服务报告管理制度

文件编号：ZJCK-06-03

| 编制部门:经营拓展部 | 编制时间:2026.01.10 |
| --- | --- |
| 版本:V1.0 | 审核时间:2026.01.10 |
| 批准人:李凯 | 审批时间:2026.01.10 |

修订记录

| 修订日期 | 版本 | 变更说明 | 修订人 | 审批人 | 批准人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026.1.10 | V1.0 | 新建 | 陶海波 | 邹雪 | 李凯 |

目录

中机创新科技发展（重庆）有限公司	1

服务报告管理制度	1

1. 总则	4

1.1. 目的	4

1.2. 适用范围	4

2. 职责分工	4

2.1. 报告编制人	4

2.2. 报告审核人	4

2.3. 报告归档与管理方	4

3. 报告分类与提交计划	5

4. 报告管理策略	5

5. 报告核心内容要求	5

5.1. 外部服务报告	5

5.2. 内部服务报告	6

6. 报告管理流程	6

7. 考核指标	7

8. 附则	7

总则

目的

为规范公司运维服务过程中各类报告与总结的生成、审核、发布与归档管理，确保服务过程透明、绩效可衡量、信息可追溯，并通过对服务数据的系统分析，为服务质量持续改进、管理决策及客户沟通提供可靠依据，特制定本制度。

适用范围

本制度适用于公司为提供运维服务而产生的所有服务报告与服务总结，包括但不限于向客户提交的外部报告及用于内部管理的总结报告。

职责分工

报告编制人

责任人：各项目运维项目经理。

职责：负责依据本制度及合同约定，按时、保质编制《服务报告》与《服务总结》；确保报告数据真实、准确、完整；对报告内容的客观性负责。

报告审核人

责任人：经营拓展部经理。

职责：负责审核报告内容的规范性、准确性与合规性；审批报告中涉及的改进措施及资源需求；对报告中出现的重大异常情况予以关注并决策。

报告归档与管理方

责任人：经营拓展部（协同质量部）。

职责：负责制定和维护报告模板；监督报告按时提交；统一归档所有正式报告；定期对报告质量进行抽查；分析报告趋势，为部门及公司级改进提供输入。

报告分类与提交计划

服务报告根据汇报对象与用途，主要分为两类：

| 报告类型 | 主要对象 | 核心目的 | 提交频率 | 分发范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务报告 | 客户 | 向客户透明化展示服务绩效、工作量、SLA达成情况及改进计划，提升客户满意度与信任度。 | 月度/按SLA约定 | 客户接口人、公司经营拓展部、质量部备案 |
| 服务总结 | 内部管理 | 项目内部复盘，分析服务指标、资源效率、流程合规性，为内部考核、能力提升及资源规划提供依据。 | 月度/年度 | 经营拓展部、质量部、相关项目组成员 |

注：具体提交周期、方式及详细范围应在《服务级别协议》或项目计划中明确。

报告管理策略

服务报告的管理应遵循以下策略：

- 需求导向：报告内容与格式需预先与客户及内部管理层沟通确认，满足其决策与监督需求。

- 数据驱动：报告中的关键绩效指标（KPI）必须可测量、可验证，并提供历史趋势对比分析。

- 质量保证：确保报告的及时性、准确性、可靠性与一致性。报告应经过审核流程后方可发布。

- 呈现清晰：采用图表等直观形式呈现数据，语言应简洁、专业、避免歧义，便于不同背景的读者理解。

- 持续改进：报告不仅反映现状，更应分析根因，提出切实可行的改进建议或行动计划。

报告核心内容要求

外部服务报告

执行摘要：本期核心绩效、重大成就与关键问题的概述。

服务级别达成分析：对照SLA，逐项说明各项指标（如可用性、响应时间、解决时间等）的达成情况，对未达标项进行根本原因分析。

服务工作量综述：处理的事件、服务请求、变更的数量统计与分类分析。

重大事件回顾：重大故障或变更的实施过程、影响、解决措施及经验教训。

客户满意度反馈：本期收集到的客户反馈摘要及处理情况。

改进计划与建议：针对本期问题的改进措施，以及为提升服务价值提出的优化建议。

下阶段工作计划：下一报告周期内的主要工作计划与承诺。

内部服务报告

项目绩效深度分析：SLA达成趋势、资源（人力/工具）利用率、成本效率分析。

流程合规性检查：总结事件、问题、变更、配置等流程的执行是否符合公司质量体系与ITSS标准。

团队能力与知识管理：技能培训效果、知识库贡献、典型案例积累情况。

风险与问题汇总：识别出的运营风险、重复发生的问题及长期改进项。

内部改进计划：针对内部流程、工具、技能的优化措施与行动计划。

报告管理流程

- 计划与准备：经营拓展部根据SLA要求，制定年度/季度报告计划。运维项目经理负责日常数据收集与记录。

- 编制：报告周期结束后，运维项目经理依据模板在规定时间内完成报告编制。

- 审核：编制完成的报告提交至经营拓展部经理审核。审核重点包括数据准确性、结论客观性、改进措施可行性等。涉及重大事项需报更高层级审批。

- 发布与提交：审核通过后的《服务报告》按约定方式提交给客户；《服务总结》提交至相关部门及管理层。

- 归档：经营拓展部负责将最终版报告进行统一归档，确保版本受控、便于查阅。

- 回顾与利用：质量部及经营拓展部管理层定期回顾报告内容，将其作为管理评审、流程优化和年度规划的重要输入。

考核指标

| KPI | 目标值 | 计算公式/方法 | 频度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务报告交付及时率 | ≥90% | （服务报告按时提交的数量/服务报告总数量）*100% | 季度 |

附则

本制度由经营拓展部负责解释与修订。

本制度自发布之日起生效。原相关管理规定与本制度不一致的，以本制度为准。

本制度涉及的《服务报告模板》、《服务总结模板》等，由经营拓展部负责制定与更新。