中机创新科技发展（重庆）有限公司

中机中联智慧工程管理平台运维项目
2026年度上半年巡检报告

文件编号：ZJCK-09-03

| 编制部门:经营拓展部 | 编制时间:2026.06.30 |
| --- | --- |
| 版本:V1.0 | 审核时间:2026.06.30 |
| 批准人:李凯 | 审批时间:2026.06.30 |

修订记录

| 修订日期 | 版本 | 变更说明 | 修订人 | 审批人 | 批准人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026.06.30 | V1.0 | 新建 | 陶海波 | 邹雪 | 李凯 |

目录

中机创新科技发展（重庆）有限公司	1

中机中联智慧工程管理平台运维项目 2026年度上半年巡检报告	1

1. 月度巡检执行情况汇总	4

2. 各月巡检明细	4

2.1. 2026年1月	4

2.2. 2026年2月	4

2.3. 2026年3月	5

2.4. 2026年4月	5

2.5. 2026年5月	5

2.6. 2026年6月	6

3. 季度保养执行情况	6

4. 系统可用率统计	6

5. 整改与改进情况	7

5.1. 发现问题统计	7

5.2. 典型问题分析	7

6. 结论	8

月度巡检执行情况汇总

| 月份 | 计划巡检项 | 实际完成点位 | 巡检完成率 | 月度覆盖率 | 季度累计覆盖率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1月 | 25% | 25% | 100% | 25% | 25% |
| 2月 | 25% | 25% | 100% | 25% | 50% |
| 3月 | 25% | 25% | 100% | 25% | 75%（Q1完成） |
| 4月 | 25% | 25% | 100% | 25% | 100% |
| 5月 | 25% | 25% | 100% | 25% | 25% |
| 6月 | 25% | 25% | 100% | 25% | 50%（Q2完成） |

每月巡检覆盖率均达到25%的计划要求

2026年1-4月已完成一轮全模块覆盖，累计覆盖率达100%

2026年5-6月累计覆盖率达50%，已按计划完成上半年度全模块覆盖

各月巡检明细

2026年1月

| 序号 | 巡检模块 | 巡检项 | 巡检结果 | 发现问题 | 处理情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应用服务模块 | 15项 | 正常 | — | — |
| 2 | 数据库模块 | 8项 | 正常 | — | — |
| 3 | 系统性能模块 | 15项 | 正常 | 2处应用服务日志异常 | 已现场调整 |
| 4 | 数据备份模块 | 12项 | 正常 | — | — |
| 5 | 安全审计模块 | 10项 | 正常 | — | — |

本月合计：巡检项75项，发现并处理问题2处，整改完成率100%。

2026年2月

| 序号 | 巡检模块 | 巡检项 | 巡检结果 | 发现问题 | 处理情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平台集成模块 | 10项 | 正常 | — | — |
| 2 | 日志分析模块 | 20项 | 正常 | 1处机柜环境异常 | 已更换 |
| 3 | 用户权限模块 | 25项 | 正常 | — | — |
| 4 | 系统配置模块 | 15项 | 正常 | — | — |
| 5 | 监控告警模块 | 10项 | 正常 | 1处服务器散热异常 | 已除锈处理 |

本月合计：巡检项80项，发现并处理问题2处，整改完成率100%。

2026年3月

| 序号 | 巡检模块 | 巡检项 | 巡检结果 | 发现问题 | 处理情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OA集成模块 | 12项 | 正常 | — | — |
| 2 | 报表统计模块 | 15项 | 正常 | — | — |
| 3 | 工作流引擎模块 | 15项 | 正常 | 2处平台服务器服务响应异常 | 已清洁 |
| 4 | 消息通知模块 | 8项 | 正常 | — | — |
| 5 | 接口服务模块 | 20项 | 正常 | — | — |

本月合计：巡检项85项，发现并处理问题2处，整改完成率100%

2026年4月

| 序号 | 巡检模块 | 巡检项 | 巡检结果 | 发现问题 | 处理情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据备份模块（开学季） | 20项 | 正常 | — | — |
| 2 | 数据库模块 | 25项 | 正常 | 1处电源模块老化 | 已更换 |
| 3 | 缓存服务模块 | 10项 | 正常 | — | — |
| 4 | 文件存储模块 | 15项 | 正常 | — | — |
| 5 | 数据同步模块 | 15项 | 正常 | 1处数据同步延迟 | 已重新缠绕 |

本月合计：巡检服务节点85项，发现并处理问题2处，整改完成率100%。

总结：2026年4月累计完成巡检项480项，实现季度全覆盖目标。

2026年5月

| 序号 | 巡检模块 | 巡检项 | 巡检结果 | 发现问题 | 处理情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应用服务模块 | 15项 | 正常 | — | — |
| 2 | 数据库模块 | 8项 | 正常 | — | — |
| 3 | 系统性能模块 | 15项 | 正常 | — | — |
| 4 | 数据备份模块 | 12项 | 正常 | — | — |
| 5 | 安全审计模块 | 10项 | 正常 | — | — |

本月合计：巡检项75项，未发现问题。

2026年6月

| 序号 | 巡检模块 | 巡检项 | 巡检结果 | 发现问题 | 处理情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平台集成模块 | 10项 | 正常 | — | — |
| 2 | 日志分析模块 | 20项 | 正常 | — | — |
| 3 | 用户权限模块 | 25项 | 正常 | 1处邮件通知服务异常 | 已更换 |
| 4 | 系统配置模块 | 15项 | 正常 | — | — |
| 5 | 监控告警模块 | 10项 | 正常 | — | — |

本月合计：巡检项80项，发现并处理问题1处，整改完成率100%

季度保养执行情况

| 季度 | 保养范围 | 保养内容 | 执行日期 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q1（1-3月） | 核心服务区域 | 系统日志检查、服务状态检测、磁盘清理、配置备份 | 3月15日-20日 | 已完成 |
| Q2（4-6月） | 核心服务区域 | 系统日志检查、服务状态检测、磁盘清理、配置备份 | 6月10日-15日 | 已完成 |

系统可用率统计

| 月份 | 计划系统可用率目标 | 实际系统可用率 | 是否达标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1月 | ≥98% | 100% | ✅ 达标 | — |
| 2月 | ≥98% | 100% | ✅ 达标 | — |
| 3月 | ≥98% | 100% | ✅ 达标 | — |
| 4月 | ≥98% | 100% | ✅ 达标 | — |
| 5月 | ≥98% | 100% | ✅ 达标 | — |
| 6月 | ≥98% | 100% | ✅ 达标 | — |

说明：离线原因属市政施工、供电局停电等非乙方责任的，已从系统可用率统计中剔除。本期无剔除时长。

整改与改进情况

发现问题统计

| 月份 | 发现问题数 | 已整改数 | 整改完成率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1月 | 2 | 2 | 100% |
| 2月 | 2 | 2 | 100% |
| 3月 | 2 | 2 | 100% |
| 4月 | 2 | 2 | 100% |
| 5月 | 0 | 0 | — |
| 6月 | 1 | 1 | 100% |
| 合计 | 9 | 9 | 100% |

典型问题分析

| 问题类型 | 发生次数 | 占比 | 处理措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 应用服务日志异常 | 2 | 22% | 日志分析优化，纳入巡检标准项 |
| 服务响应异常 | 2 | 22% | 定期清理日志，增加清理频次 |
| 配置项过期 | 1 | 11% | 更换，纳入季度保养检查项 |
| 服务器散热异常 | 1 | 11% | 散热优化，加强预防性维护 |
| 电源模块老化 | 1 | 11% | 更换，建立备件预警机制 |
| 数据同步延迟 | 1 | 11% | 更新配置，加强备份检查 |
| 邮件通知服务异常 | 1 | 11% | 更换备件，备件库存充足 |

结论

2026年1月至6月期间，巡检工作按计划执行，每月巡检覆盖率均达到25%要求，4月已完成一轮全模块覆盖，Q2覆盖率达50%。共完成6大类巡检，发现并处理问题9处，整改完成率100%。月度系统可用率持续保持在99%以上，符合合同要求。巡检与维护工作有效保障了中机中联智慧工程管理平台的稳定运行。